Rating + View Count Module

Implementation Plan  —  Thai EduData Insight

เตรียมโดย Claude  |  สำหรับรัน Cursor

# 1. ภาพรวม Module

Module นี้เพิ่มระบบ ให้คะแนน (Rating) และ นับยอดเข้าชม (View Count) ให้กับทุก dataset ใน Thai EduData Insight เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า dataset ไหนมีคุณภาพและเป็นที่นิยม

## 1.1 สิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นบนหน้า Dataset Detail

★ 4.5  (128 คนโหวต)     👁 4,088 ครั้ง

[⭐⭐⭐⭐☆]  ← คลิกดาวเพื่อโหวตได้เลย

## 1.2 Business Rules — View Count

| Role | นับไหม | วิธีกัน Inflate |
| --- | --- | --- |
| Visitor | ✅ นับ | IP + Redis TTL 1 ชั่วโมง |
| Agency | ❌ ไม่นับ | — |
| Admin | ❌ ไม่นับ | — |

## 1.3 Business Rules — Rating

| Role | โหวตได้เมื่อ | เงื่อนไข | แก้คะแนนได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitor | published เท่านั้น | ใช้ visitor_id จาก cookie | ✅ ถ้า cookie ยังอยู่ (30 วัน) |
| Agency | published เท่านั้น | dataset ของคนอื่นเท่านั้น | ✅ ได้เสมอ |
| Admin | — | ห้ามโหวต | ❌ |

## 1.4 การแสดงคะแนน

| Dataset Status | Visitor เห็น | Agency เห็น | Admin เห็น |
| --- | --- | --- | --- |
| Published | ✅ คะแนน + ปุ่มโหวต | ✅ คะแนน + ปุ่มโหวต (ถ้าไม่ใช่ของตัวเอง) | ✅ คะแนน (ไม่มีปุ่ม) |
| Draft | ❌ ไม่เห็น dataset | ✅ คะแนน (ไม่มีปุ่มโหวต) | ✅ คะแนน (ไม่มีปุ่ม) |
| Hidden | ❌ ไม่เห็น dataset | ❌ ไม่เห็น dataset | ✅ คะแนน (ไม่มีปุ่ม) |

- rating_count = 0 → แสดง 'ยังไม่มีคะแนน' แทน 0.0 ★

- view_count ไม่ reset เมื่อ dataset กลับเป็น draft

- คำนวณคะแนน: Simple Average = SUM(score) / COUNT(*)

# 2. โครงสร้างฐานข้อมูล

## 2.1 ตาราง datasets — เพิ่ม 2 fields

rating_avg     NUMERIC(3,2)  DEFAULT 0.00   -- คะแนนเฉลี่ย เช่น 4.52

rating_count   INTEGER       DEFAULT 0      -- จำนวนคนโหวต

(view_count มีอยู่แล้วใน model ไม่ต้องเพิ่ม)

## 2.2 ตาราง dataset_ratings — ใหม่

| Field | Type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | gen_random_uuid() |
| dataset_id | UUID FK → datasets.id | ต้องมี index |
| user_id | UUID FK → users.id (NULL ได้) | NULL ถ้าเป็น Visitor |
| visitor_id | UUID (NULL ได้) | NULL ถ้าเป็น Agency |
| score | SMALLINT CHECK(1-5) | คะแนน 1-5 ดาว |
| created_at | TIMESTAMP |  |
| updated_at | TIMESTAMP |  |
| UNIQUE | (dataset_id, user_id) | กัน Agency โหวตซ้ำ |
| UNIQUE | (dataset_id, visitor_id) | กัน Visitor โหวตซ้ำ |

## 2.3 Redis Keys

view:{dataset_id}:ip:{ip_address}    TTL 3600 วินาที (1 ชั่วโมง)

## 2.4 Cookie

visitor_id   UUID   Max-Age: 2592000 (30 วัน)   HttpOnly   SameSite=lax

# 3. ไฟล์ทั้งหมด 15 ไฟล์

## 3.1 Backend — 11 ไฟล์

| Step | ไฟล์ | สถานะ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | migrations/2026_06_16_0002_create_dataset_ratings.py | ใหม่ | สร้าง DB |
| 2 | models/dataset_model.py | แก้ | เพิ่ม rating fields |
| 2 | models/dataset_rating_model.py | ใหม่ | SQLAlchemy model |
| 2 | schemas/dataset_schema.py | แก้ | เพิ่ม rating ใน Response |
| 2 | repositories/dataset_rating_repository.py | ใหม่ | query/upsert |
| 3 | services/dataset_service.py | แก้ | view count + rate logic |
| 4 | routers/dataset_rating_router.py | ใหม่ | POST /rate endpoint |
| 4 | api/v1/router.py | แก้ | include rating router |
| 5 | api/v1/routers/dataset_router.py | แก้ | เพิ่ม ip_address |
| 5 | api/v1/routers/public_router.py | แก้ | เพิ่ม ip_address |

## 3.2 Frontend — 4 ไฟล์

| Step | ไฟล์ | สถานะ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | types/dataset.ts | แก้ | เพิ่ม rating_avg, rating_count, user_rating |
| 6 | hooks/useDatasetRating.ts | ใหม่ | hook POST rate + state |
| 6 | components/dataset/DatasetRating.tsx | ใหม่ | UI ดาว + view count |
| 7 | components/dataset/DatasetDetail.tsx | แก้ | ใส่ DatasetRating component |

# 4. Implementation Plan (4 รอบ, 7 Steps)

## รอบที่ 1 — ทำพร้อมกันได้ (Step 1 + 2)

Step 1 — Migration: สร้างตาราง dataset_ratings ไฟล์: migrations/2026_06_16_0002_create_dataset_ratings.py (ใหม่) สร้างตาราง dataset_ratings ตาม schema ข้อ 2.2 — เพิ่ม rating_avg และ rating_count ในตาราง datasets — ใช้ VARCHAR ไม่ใช้ ENUM — ต้องใช้ AUTOCOMMIT ถ้ามี ENUM แต่กรณีนี้ไม่มี — ห้ามแตะไฟล์อื่น

Step 2 — Model + Schema + Repository ไฟล์: dataset_model.py (แก้) ¦ dataset_rating_model.py (ใหม่) ¦ dataset_schema.py (แก้) ¦ dataset_rating_repository.py (ใหม่) model: เพิ่ม rating_avg (Numeric 3,2) และ rating_count (Integer) ใน Dataset model — DatasetRating SQLAlchemy model — schema: เพิ่ม DatasetRatingRequest(score: int 1-5), DatasetRatingResponse, และ rating_avg/rating_count/user_rating ใน DatasetResponse — repo: upsert_rating(), recalculate_rating(), get_user_rating()

## รอบที่ 2 — ทำพร้อมกันได้ (Step 3 + 4 + 5)

Step 3 — แก้ dataset_service.py ไฟล์: services/dataset_service.py (แก้) แก้ record_dataset_view(): import get_redis_client จาก app.core.security — เพิ่ม parameter current_user และ ip_address — ถ้า role เป็น agency หรือ admin ให้ return ทันที — ใช้ Redis key view:{dataset_id}:ip:{ip} TTL 3600 — เพิ่ม rate_dataset(): validate ลำดับ 1.dataset ไม่พบ→404 2.ไม่ใช่ published→400 3.admin→403 4.agency โหวตตัวเอง→403 5.upsert+recalculate — แก้ _build_dataset_response(): เพิ่ม rating fields — แก้ get_dataset(): ส่ง current_user และ ip_address เข้า record_dataset_view()

Step 4 — สร้าง Rating Router + Register ไฟล์: routers/dataset_rating_router.py (ใหม่) ¦ api/v1/router.py (แก้ 2 บรรทัด) POST /datasets/{id}/rate — auth optional ใช้ bearer_scheme(auto_error=False) — ถ้ามี token decode หา user_id/role — ถ้าไม่มี token อ่าน cookie visitor_id ถ้าไม่มีสร้าง UUID ใหม่ — เรียก rate_dataset() — set cookie visitor_id HttpOnly SameSite=lax Max-Age=2592000 เฉพาะ visitor — return DatasetRatingResponse — include router ใน v1

Step 5 — แก้ Router เดิม ไฟล์: api/v1/routers/dataset_router.py (แก้) ¦ api/v1/routers/public_router.py (แก้) dataset_router.py: เพิ่ม request: Request ใน get_dataset() และส่ง ip_address=get_client_ip(request) เข้า dataset_service.get_dataset() — public_router.py: เพิ่ม request: Request ใน public_get_dataset() และส่ง ip_address=get_client_ip(request) เข้า — ห้ามแก้ endpoint อื่น

## รอบที่ 3 (Step 6)

Step 6 — Frontend: Types + Hook + Component + DatasetDetail ไฟล์: types/dataset.ts (แก้) ¦ hooks/useDatasetRating.ts (ใหม่) ¦ components/dataset/DatasetRating.tsx (ใหม่) ¦ components/dataset/DatasetDetail.tsx (แก้) types: เพิ่ม rating_avg?, rating_count?, user_rating? ใน ApiDataset — hook: useDatasetRating(datasetId) POST /api/v1/datasets/{id}/rate ใช้ credentials:'include' — component: DatasetRating แสดงดาว 5 ดวง คลิกได้ แสดง rating_avg+(count คน) และ view_count — ถ้า rating_count=0 แสดง 'ยังไม่มีคะแนน' — ถ้า Admin ไม่มีปุ่มโหวต — ถ้า Agency โหวต dataset ตัวเองไม่มีปุ่ม — DatasetDetail: เพิ่ม props viewCount, ratingAvg, ratingCount, userRating — import DatasetRating — วางใต้ quality score bar

## รอบที่ 4 (Step 7) — ทดสอบ

View Count

- Visitor เปิด dataset published → view_count +1

- Visitor เปิดซ้ำภายใน 1 ชม. → ไม่นับเพิ่ม

- Agency เปิด dataset → ไม่นับ

- Admin เปิด dataset → ไม่นับ

Rating — โหวต

- Visitor กดดาว 4 บน published → สำเร็จ cookie ถูก set

- Visitor กดดาว 5 ใหม่ (cookie เดิม) → อัปเดต ไม่สร้างใหม่

- Agency โหวต dataset คนอื่น published → สำเร็จ

- Agency โหวต dataset ตัวเอง → 403 DATASET_PERMISSION_DENIED

- Agency โหวต draft → 400 DATASET_NOT_PUBLISHED

- Admin กดดาว → 403 AUTH_PERMISSION_DENIED

- โหวต dataset ที่ถูกลบ → 404 DATASET_NOT_FOUND

Rating — แสดงผล

- Visitor เห็นคะแนนบน published

- Agency เห็นคะแนนบน draft ตัวเอง (ไม่มีปุ่มโหวต)

- Admin เห็นคะแนนทุก status (ไม่มีปุ่มโหวต)

- dataset ที่ยังไม่มีคะแนน → แสดง 'ยังไม่มีคะแนน'

ตรวจ DB

SELECT rating_avg, rating_count, view_count FROM datasets WHERE id = '...';

SELECT * FROM dataset_ratings WHERE dataset_id = '...';

# 5. Cursor Prompt Rules (สำคัญ)

- อ่าน claude-v3.md ก่อนทุก prompt

- ทำทีละ Step เรียงลำดับ ห้ามข้าม Step

- ห้ามเพิ่มไฟล์นอกที่ระบุในแต่ละ Step

- ห้ามแก้ไฟล์ที่ไม่ได้ระบุในแต่ละ Step

- Step 1 migration: ใช้ VARCHAR ไม่ใช้ ENUM

- Step 3: ห้ามแก้ upload(), scan_and_mask(), run_full_pii_scan()

- Step 4: ห้ามแก้ endpoint อื่นใน v1 router

- Step 5: แก้เฉพาะ get_dataset และ public_get_dataset เท่านั้น

- Step 6: ห้ามแก้ tab preview/citation และ DownloadModal

- ถ้า dependency ขาด ให้หยุดแล้วรายงาน ห้าม improvise

— จบ Implementation Plan —